Sprawozdanie Zarządu z  działalności Spółki

Miejska Kanalizacja i Wodociągi  Sp. z o. o. w Czarnkowie

za 2010 r.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą  w oparciu o  majątek własny przekazany przez Gminę Miejską Czarnków oraz sfinansowany z środków własnych. Działalność gospodarcza prowadzona jest zgodnie z postanowieniami umowy Spółki, a zakres działalności Spółki określają postanowienia & 7 umowy. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, umowy Spółki wraz z postanowieniami KRS oraz przepisów prawnych dotyczących gospodarki finansowej.

Zagadnienia dotyczące działalności gospodarczo-finansowej

Spółka prowadzi działalność gospodarczą branży wod-kan w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Struktura działalności przedstawia się następująco:

1. Działalność podstawowa

- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,

- odbiór i oczyszczanie ścieków sanitarnych.

2. Działalność dodatkowa

- usługi wodno-kanalizacyjne, transportowo-sprzętowe,

- eksploatacja kanalizacji deszczowej.

Sprzedaż świadczonych usług

1. Działalność podstawowa – sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków.

Struktura sprzedaży podstawowej przedstawia się następująco:

- gospodarstwa domowe                72,5 %

- pozostali odbiorcy                       27,5 %

Przychody działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym realizowane były na podstawie dwóch różnych opłat, a mianowicie:

- w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 marca 2010 stosowane były opłaty wprowadzone

1 kwietnia 2009 r. Uchwałą Nr XXXI/215/09 Rady Miasta Czarnków z dnia 27 lutego 2009.

WODA   

1) gospodarstwa domowe                             2,01  zł/m3+VAT

2) pozostali odbiorcy                                    2,21  zł/m3+VAT

ŚCIEKI

1) gospodarstwa domowe                             3,29  zł/m3+VAT

2) pozostali odbiorcy                                    3,60  zł/m3+VAT

- od 1 kwietnia 2010 Uchwałą Nr XLIII/299/10 Rady Miasta Czarnków z dnia 25 lutego 2010 wprowadzone zostały nowe opłaty w następującej wysokości:

WODA   

1) gospodarstwa domowe                            2,14  zł/m3+VAT

2) pozostali odbiorcy                                   2,34  zł/m3+VAT

ŚCIEKI

1) gospodarstwa domowe                            3,43  zł/m3+VAT

2) pozostali odbiorcy                                   3,76  zł/m3+VAT

2. Działalność dodatkowa (pozostała)

Od 1 stycznia do 31maja 2010r. przychody na kanalizacji deszczowej realizowane były w oparciu o opłaty wprowadzone Uchwałą Nr XXXIV/238/09 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie przedłużenia obowiązywania opłat za korzystanie z kanalizacji deszczowej na terenie miasta Czarnków. Natomiast w dziale usług przychody realizowane były  na podstawie Zakładowego Cennika Towarów i Usług z dnia 19 grudnia 2008 roku.

Sprzedaż finansową na kanalizacji deszczowej stanowi iloczyn opłaty jednostkowej za 1 m2 powierzchni spływu wód opadowych i wielkości powierzchni spływu przyjęty do ewidencji.

W założeniach do planu na rok 2010 uwzględniono:

- wykonanie rzeczowe i finansowe w 2009 roku,

- wielkość inflacji w 2009 roku,

- wzrost cen towarów i usług przewidywany na rok 2010.

                                                                                                        Plan         Wyk.           %

W związku z powyższym plan sprzedaży ogółem w tys. zł.

zakładał                                                                                      - 3740,6       3661,8       97,9

W tym – działalność podstawowa                                             - 3280,9       3192,6       97,3

            - sprzedaż na kanalizacji deszczowej                            -   379,7         384,0     101,1

            - sprzedaż pozostałych usług                                         -     80,0           85,2     106,5

Sprzedaż wody i odprowadzanie ścieków w m3 w okresie sprawozdawczym wynosi:

	Wyszczególnienie
	Woda

Ścieki

Plan

Wyk.

%

Plan

Wyk.

%



	Gospod. domowe
	425,0
	421,5
	99,2
	400,0
	400,1
	100,0

	Pozost. Odb.
	183,0
	150,6
	82,3
	162,0
	160,5
	  99,1

	Razem
	608,0
	572,1
	94,1
	562,0
	560,6
	  99,8


Wielkość rzeczowa sprzedaży wody przyjęta została do planu minimalnie poniżej wykonania roku 2009. Natomiast wielkość sprzedaży w dziale ścieków przyjęto minimalnie powyżej wykonania 2009r. Z przedstawionych danych wynika, że sprzedaż wody ogółem wynosi 94,1% a ścieków 99,8% planu rocznego i jest mniejsza w dziale wody od wielkości przypadającej na okres rozliczeniowy o 5,9%, natomiast w dziale ścieków niedobór wynosi 0,2%.

 Niewykonanie sprzedaży rzeczowej spowodowane jest mniejszym zapotrzebowaniem miasta na wodę w grupie pozostałych odbiorców. Nie bez wpływu na taki stan rzeczy miała pogoda (deszczowa), oraz spadek poboru wody w grupie pozostałych odbiorców, głównie w sferze produkcji i usług.

Sprzedaż finansową działalności podstawowej w tys. zł przedstawia poniższa tabelka

	Wyszczegól.
	Woda

Ścieki

Dział. Podst. Razem

Plan

Wyk.

%

Plan

Wyk.

%

Plan

Wyk.

%



	Gosp. domowe
	  896,5
	  887,5
	99,0
	1358,8
	1360,0
	100,1
	2255,3
	2247,6
	99,7

	Pozostali
	  422,6
	  347,4
	82,2
	  603,0
	  597,6
	 99,3
	1025,6
	 945,0
	92,1

	Razem
	1319,1
	1235,0
	93,6
	1961,8
	1957,6
	 99,8
	3280,9
	3192,6
	97,3


Wielkość sprzedaży finansowej zależna jest od sprzedaży rzeczowej, dlatego też wynik finansowy nie odbiega od rzeczowego wykonania (woda – 93,6%, ścieki – 99,8%, a ogółem – 97,3% planu rocznego). Tak pozytywny wynik finansowy w dziale ścieków w stosunku do działu wody, spowodowany jest głównie dostawą ścieków z zakładów produkcyjnych posiadających własne ujęcia wody.

Sprzedaż finansowa na kanalizacji deszczowej i pozostałej działalności przedstawia się następująco:

	Deszczówka
	Pozost. Dział.
	Razem

	Plan
	Wyk.
	%
	Plan
	Wyk.
	%
	Plan
	Wyk.
	%

	379,7
	384,0
	101,1
	80,0
	85,2
	106,5
	459,7
	469,2
	102,1


Wykonanie sprzedaży planowanej w dziale kanalizacji deszczowej i pozostałej działalności, jest przekroczone o 2,1%. Jest to zasługa sprzedaży na kanalizacji deszczowej gdzie wykonanie przekracza normę przypadającą na okres sprawozdawczy o 101,1% wykonanych usług wod-kan oraz usług wykonanych sprzętem specjalistycznym o 6,5%.

Reasumując powyższe wyliczenia sprzedaż ogółem wynosi:

	Dział. Podstaw.
	Dzeszcz. + Pozost. Dział.
	Ogółem

	Plan
	Wyk.
	%
	Plan
	Wyk.
	%
	Plan
	Wyk.
	%

	3280,9
	3192,6
	97,3
	459,7
	469,2
	102,1
	3740,6
	3661,8
	97,9


Z przedstawionych danych wynika, że sprzedaż wody i ścieków w tys. zł wykonana została w wysokości 97,3%, na kanalizacji deszczowej i pozostałej działalności 106,5%. W związku z powyższym sprzedaż ogółem  wynosi 97,9% planu rocznego, a więc o 2,1% poniżej planu.

Struktura sprzedaży finansowej wyrażona procentowo przedstawia się następująco:

Sprzedaż – woda        –        33,7  %

Odprowadzane ścieki –        53,5  %

Kanaliz. Deszcz.         –        10,5  %

Pozos. Działal             –         2,3  %

Razem                                100,0  %

KOSZTY

Plan kosztów na rok 2010 zakłada kwotę 3699,4 tys. zł; wykonanie  na dzień 31.12.2010r. wynosi 3655,3 tys. zł, co stanowi 98,8% planu rocznego.

Zestawienie kosztów w układzie rodzajowym:

	Lp.
	Treść
	Plan 2009
	 Wykonanie
	% wykonania

	1.
	Materiały
	428,7
	391,2
	91,3

	2.
	Energia
	492,8
	461,2
	93,6

	3.
	Usługi obce
	409,2
	380,0
	92,9

	4.
	Podatki i opłaty
	408,3
	411,9
	100,9

	5.
	Wynagrodzenia
	1043,5
	1042,7
	99,9

	6.
	Świadczenia pracownicze
	234,0
	234,2
	100,1

	7.
	Amortyzacja
	612,1
	666,6
	108,9

	8.
	Pozostałe koszty
	70,8
	67,5
	96,8

	
	RAZEM
	3699,4
	3655,3
	98,8


Koszty ogółem w stosunku do normy przypadającej na okres sprawozdawczy zostały wykonane w 98,8%, co stanowi zmniejszenie wydatków o 1,2% wielkości planowanej.

Analizując poszczególne koszty rodzajowe, przekroczenie wydatków wystąpiło w następujących pozycjach:

· podatki i opłaty – przekroczenie spowodowane jest wzrostem opłat zwłaszcza środowiskowych,

· amortyzacja- przyjęcie środków trwałych z Urzędu Miasta nieprzewidzianych w planie (Rzemieślnicza, Kościelna, Thiela),  

Natomiast materiały, energia, usługi obce, wynagrodzenia i pozostałe koszty, wykonano poniżej normy przypadającej na okres sprawozdawczy.

Koszty z podziałem na poszczególne działalności

Działalność podstawowa

	Woda
	Ścieki
	Razem

	Plan
	Wyk.
	%
	Plan
	Wyk.
	%
	Plan
	Wyk
	%

	1314,0
	1253,2
	95,4
	1950,0
	1950,4
	100,0
	3264,0
	3203,6
	98,1


Działalność dodatkowa

	Deszczówka
	Dział. pozost.
	Razem

	Plan
	Wyk.
	%
	Plan
	Wyk.
	%
	Plan
	Wyk
	%

	366,3
	380,5
	103,9
	69,1
	71,2
	103,0
	435,4
	451,7
	103,7


Koszty ogółem

	Działalność podst.
	Deszczówka +Dział. pozost.
	Razem

	Plan
	Wyk.
	%
	Plan
	Wyk.
	%
	Plan
	Wyk
	%

	3264,0
	3203,6
	98,1
	435,4
	451,7
	103,7
	3699,4
	3655,3
	98,8


Zestawienie przychodów i  kosztów oraz zysku i rentowności

	Wyszczególnienie
	Sprzedaż
	Koszty
	Zysk/Strata
	Rentowność %

	Woda
	       1235,0
	1253,2
	-18,2
	X

	Ścieki
	       1957,6
	1950,4
	   7,2
	0,37

	Deszczówka
	384,0
	380,5
	   3,5
	0,92

	Pozostała działal.
	 85,2
	  71,2
	 14,0
	         19,66

	Razem
	      3661,8
	       3655,3
	  6,5
	           0,18


Z powyższego zestawienia wynika, że Spółka w okresie sprawozdawczym na działalności podstawowej poniosła stratę w wysokości 11,0 tys. zł., natomiast na pozostałej działalności (deszczówka 3,5 tys. zł., pozostała działalność 14,0 tys. zł.), zysk w wysokości 17,5 tys. zł. Reasumując powyższe wynik finansowy Spółki to zysk w wysokości 6,5 tys. zł. 

W tym miejscu należy dodać, że jedynie w dziale wody wystąpiła strata w wysokości 18,2 tyś.zł, którą rekompensuje zysk osiągnięty na pozostałych rodzajach działalności.

Rachunek wyników Spółki za okres od 1.01. – 31.12.2010r.

	Lp.
	Treści
	Plan 2010
	Wykonanie
	% wykonania

	1
	2
	3
	4
	4 : 3

	1.
	Sprzedaż towarów usług
	3740,6
	3661,8
	97,9

	2.
	Koszt własny sprzedaży
	3699,4
	3655,3
	98,8

	3.
	Zysk/ strata na sprzedaży (poz. 1 – 2)
	41,2
	6,5
	15,8

	4.
	Pozostałe przychody
	X
	7,4
	X

	5.
	Pozostałe koszty
	X
	0,3
	X

	6.
	Przychody finansowe
	X
	0,3
	X

	7.
	Koszty finansowe
	X
	0,3
	X

	8.
	Zysk/strata brutto (poz. 3+4-5)
	41,2
	13,6
	33,0


Analiza działalności finansowej i operacyjnej wykazuje, że  wynik finansowy brutto wynosi – 13,6 tys. zł.  i jest niższy od planowanego o 27,6 tys. zł.

Działalność remontowa i eksploatacyjna

I. Produkcja wody – eksploatacja ujęcia i stacji uzdatniania wody prowadzona jest zgodnie z instrukcją obsługi urządzeń poboru i uzdatniania wody. Aktualnie w eksploatacji znajdują się 3 studnie głębinowe o głębokości do 100 m, odwiercane na pokładzie trzeciorzędowym. Stan zasobów zatwierdzonych wynosi 158,0 m3/h, co w przeliczeniu dobowym daje możliwość poboru – 3800 m3/d wody, natomiast przepustowość stacji uzdatniania wody wynosi 3600 m3/d.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia średnie zapotrzebowanie na wodę wyniosło 1759 m3/d, co stanowi 46,3 % zasobów, natomiast maksymalne zapotrzebowanie dobowe wyniosło 3020 m3/d, co stanowi 79,5% zasobów wodnych na ujęciu. W okresie sprawozdawczym deficyt wody nie wystąpił, a minimalna rezerwa wyniosła 780 m3/d.

Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku. Na podstawie tego Rozporządzenia w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego wykonano następujące analizy wody:

- woda surowa – 2 próby w marcu i październiku

- woda uzdatniana – 10 prób w styczniu, lutym, marcu, maju, czerwcu, lipcu, październiku i grudniu.

W każdej z tych analiz przebadano 18 składników wody. Ponadto, wykonano jedną analizę między innymi na obecność metali ciężkich w ramach których przebadano 10 dalszych składników wody. A ponadto w ramach monitoringu przeglądowego przebadano dalszych 12 składników wody.

Jakość wody w okresie sprawozdawczym nie budziła zastrzeżeń i spełniała wymogi w/w Rozporządzenia, zarówno pod względem fizyczno – chemicznym jak i mikrobiologicznym.  Wykonane prace remontowe:

· wymieniono wszystkie manometry na filtrach stacji uzdatniania wody,

· usunięto przecieki z rur ssących pomp głębinowych w studni nr 2,

· wymieniono odcinek przewodu tłocznego ze studni nr 2,

· wykonano remont pompy głębinowej szt 1 (zapas),

· wymieniono przepustnicę na filtrze nr 5

· wyremontowano 3 studnie publiczne z wymianą pomp i przewodów ssących – ul. Gdańska (Duda), Markiewicza i Spokojna,

· wymieniono rurociąg ssący w studni głębinowej nr 2.

II. Sieć wodociągowa – długość ogółem z przyłączami wynosi 49,5km i wzrosła w stosunku do stanu na dzień 1 stycznia 2010 roku o 0,7 KM. W okresie sprawozdawczym prócz bieżącej eksploatacji i konserwacji oraz bieżących remontów, usunięto 40 awarii sieci wodociągowej, z czego większość stanowią awarie występujące na przyłączach wodociągowych (32). W ramach remontów bieżących wykonano następujące prace:

- wymieniono 610 szt. wodomierzy domowych,

- przebudowa i modernizacja 8 zestawów wodomierzy głównych wraz z wymianą

   zaworów głównych,

- wymieniono 6 hydrantów p poż na sieciach w ul. Przemysłowej, Nowej, na Placu Wolności i  

  ul. Gdańskiej, Staromiejskiej,

- wymieniono – 2 zasuwy Ø 80 mm ul. Rolna i na Placu Wolności,

- wymieniono – 4 przyłącza wodociągowe Plac Wolności i Pl. Powstańców Wielkop.,  

- wymieniono – 8 obudów zasuw ulicznych i hydrantowych,

- wymieniono 1 zasuwę Ø 50 mm – Pl. Powst. Wielkopolskich.

III. Kanalizacja sanitarna – w okresie sprawozdawczym długość kanalizacji sanitarnej, łącznie z przyłączemi wyniosła 39,3km i wzrosła w stosunku do stanu na dzień 1 stycznia 2010 o         0,2 KM. Sieć kanalizacji sanitarnej stanowią zarówno kanały grawitacyjne jak i ciśnieniowe. W systemie ciśnieniowym pracuje aktualnie 9 przepompowni, których funkcjonowanie wymaga zaangażowania znacznych sił i środków. Kanalizacja sanitarna eksploatowana jest zgodnie z wymogami wynikającymi ze stanu technicznego systemu i sposobu odprowadzania ścieków sanitarnych. W okresie sprawozdawczym wystąpiło 12 zatorów na kanałach ulicznych i przyłączach. Ponadto w ramach remontów bieżących wyregulowano 10 studni rewizyjnych w Pl. Bartoszka, Pl. Powst. Wielkop., Orłowskiego, Krętej, Osiedlowej, Wronieckiej, Nowej (stadion) i Gdańskiej, oraz wymieniono 14 zużytych włazów żeliwnych w ul. Zbożowej i na Placu Wolności, Gdańskiej, Kościuszki, Siedmiogóra, Jesionowej, Wronieckiej, Pocztowej, Staromiejskiej i Parkowej. W wyniku porządkowania gospodarki ściekowej w mieście w okresie sprawozdawczym podłączonych zostało do kanalizacji miejskiej 5 posesji położonych przy ulicy Wronieckiej, Gdańskiej i Łąkowej. Realizacja programu porządkowania gospodarki ściekowej w mieście powoduje ciągły spadek ilości ścieków dowożonych do oczyszczalni. Na dzień 31 grudnia 2010 roku 22 posesje nie korzystają z kanalizacji sanitarnej, są to obiekty i posesje położone głównie w rejonach obrzeży miasta, gdzie brak urządzeń kanalizacji sanitarnej (ul. Wieleńska, Przemysłowa  i Gdańska).

IV. Oczyszczanie ścieków – eksploatowana jest zgodnie z instrukcją obsługi opracowaną na podstawie doświadczeń nabytych podczas pracy poszczególnych urządzeń oczyszczających. Stopień redukcji zanieczyszczeń objętych pozwoleniem wodnoprawnym utrzymuje się powyżej 90%.

Badania jakości ścieków surowych i oczyszczonych prowadzone były  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku. Na podstawie tego Rozporządzenia wykonanych zostało 8 analiz ścieków surowych i 8 oczyszczonych, w których zbadano łącznie 15 różnych parametrów. W okresie sprawozdawczym jakość ścieków oczyszczonych odprowadzonych do odbiornika nie budziła zastrzeżeń.

W ramach remontów bieżących wykonano następujące prace:

· wymieniono czujnik zawartości tlenu w komorach napowietrzania,

· naprawiano przenośnik ślimakowy skratek,

· wykonano osłony na silniki skratek i piaskownika,

· wymieniono czujnik ruchu zgarniacza,

· wykonano remont silników szt.2 (skratki, piaskownik),

· wymieniono siatkę filtracyjną prasy,

· przeprowadzono remont bieżący ciągnika,

· wymieniono silnik dmuchawy (starej),

· wyremontowano przenośnik ślimakowy piaskownika.

V. Kanalizacja deszczowa – długość ogółem z przykanalikami wynosi 26,8 km i wzrosła w stosunku do stanu na dziań 1 stycznia 2010 roku o 1,3 KM. W okresie sprawozdawczym wyczyszczono wszystkie studzienki ściekowe istniejące na kanałach ulicznych oraz usunięto 4 zatory na przykanalikach ulicznych, a ponadto w ramach przeglądu wylotów kanalizacji deszczowej do odbiorników wyczyszczone zostały zarówno studnie osadnikowe jak i końcówki dziewięciu wylotów zapewniające w ten sposób swobodny wypływ wód do odbiorników. W ramach remontów bieżących wyregulowano 4 studzienki rewizyjne w ulicach: Towarowej, Wronieckiej i Przemysłowej  oraz wymieniono 9 włazów ø 600 w ulicach: Towarowej, Kościuszki, Wronieckiej, Gdańskiej, Pocztowej i Ogrodowej. Na dzień 31 grudnia 2010 roku stan ilościowy odbiorców usług związanych z korzystaniem z kanalizacji deszczowej, którzy podpisali stosowną umowę wzrósł z 757 do 767 , natomiast przyjęta do ewidencji wielkość powierzchni spływu wód opadowych podlegającej opłatom wzrosła z 551 984 do 565 774 m2 w tym:

- drogi, parkingi i inne powierzchnie utwardzone wzrosły z 369 104 do 374 297 m2

- powierzchnie produkcyjne i przemysłowe                                                14 869 m2

- powierzchnie dachów  wzrosły z                                         167 831 do 176 608 m2

Wielkość powierzchni ogółem, w okresie sprawozdawczym wzrosła o 2,5%.

Środki inwestycyjne – wykorzystane na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2010 roku

1. Zadania inwestycyjne zakończone

1. Ogrodzenie bazy 
46,6 tys. zł

2. Montaż dmuchaw 
37,4 tys. zł

3. Modernizacja przep. P -2 
53,8 tys. zł

4. Kanalizacja sanitarna ul. Nowa 
  4,2 tys. zł

5. Modernizacja przyczepy jednoosiowej (oczyszczalnia) 
10,7 tys. zł

6. Urządzenia wod-kan ul. Bednarska 
  3,8 tys. zł

7. Kanalizacja sanitarna i deszczowa Pl. Powst. Wielkop. 
64,4 tys. zł

8. Urządzenia wodociągowe ul. Orłowskiego 
38,0 tys. zł 

Razem 

       258,9 tys. zł

2. Zadania inwestycyjne rozpoczęte do kontynuacji w 2011 roku

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody 
14,4 tys. zł

2. Kanalizacja deszczowa ul. Rolna 
18,4 tys. zł

3. Kanalizacja sanitarna ul. Rybaki 33 
  2,4 tys. zł

4. Kanalizacja sanitarna ul. Zielona 
  0,3 tys. zł

5. Kanalizacja sanitarna ul. Wroniecka 26, 36, 33a,                                   132 43,5 tys. zł

6. Kanalizacja sanitarna i tłocznia ul. Przemysłowa 
99,1 tys. zł

7. Sieć wodociągowa ul. Rolna 
11,9 tys. zł

8. Separatory i osadniki 
 6,8 tys. zł

9. Modernizacja oczyszczalni                                                                          56,9 tys. zł 

Razem                                                                                                            253,7 tys. zł

3. Zakupy inwestycyjne

1. Zestaw komputerowy 
4,0 tys. zł

2. Przecinarka do betonu 
               6,6 tys. zł

3. Pompa zatapialna grunfos                                                                            15,6 tys. zł

4. Pompa dozująca chlorownia                                                                          2,4 tys. zł

5. Magnetometr 
3,3 tys. zł

6. Pompa głębinowa BDA                                                                               11,8 tys. zł

7. Ubijak stopowy WEBER 
7,4 tys. zł

8. Przyrząd do nawiercania PERFORUD                                                        10,0 tys. zł

Razem 
             61,1 tys. zł

Wydatki inwestycyjne łącznie:

1. Zadania inwestycyjne 






512,6 tys. zł

2. Zakupy inwestycyjne 






  61,1 tys. zł

Razem 








573,7 tys. zł

Środki inwestycyjne nie wykorzystane – stan na dzień 31 grudnia 2010r.

1. Pozostało z poprzednich lat 





517,4 tys. zł

2. Amortyzacja za 2010 rok 






666,6 tys. zł

3. Środki wykorzystane w 2010 roku 




573,7 tys. zł

4. Środki pozostające do dyspozycji 





610,3 tys. zł

Czarnków, dnia 17 stycznia 2011r.



