SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA

ZA OKRES MIĘDZY SESJAMI RADY MIASTA

(sesja XLIX dnia 26 sierpnia 2010 roku)

INWESTYCJE I REMONTY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM:
Zadania zakończone:

Zakończono prace przy przebudowie Placu Wolności i ulicy Kościuszki w Czarnkowie - odbiór końcowy odbył się 28.07.2010r.

Zakończono prace przy remoncie i odbudowie budynku przy ul. Sikorskiego 1 - budowa Sukiennicy Miejskiej (brak jeszcze pozwolenia na użytkowanie piętra budynku, które będzie uzyskane po przeprowadzeniu przez najemcę adaptacji pomieszczeń zgodnie z dokumentacja zamienną).

Przebudowano ul. Geista w Czarnkowie – wykonawca była firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz.

Wykonano wjazd na posesję Kościuszki 32 od strony ul. Wronieckiej (droga dojazdowa do spółdzielni „Nałęcz”) – wykonawcą był RZSW w Śmieszkowie 

W związku z koniecznością usunięcia uszkodzeń po intensywnych opadach wykonano bieżące remont ulic miejskich (ul.Boczna, Os.Słoneczne, drogi o nawierzchni nieumocnionej)

Urządzono plac zabaw dla dzieci przy ul. Przemysłowej

Zadania w trakcie realizacji:

 Budowa przystani na rzece Noteć w Czarnkowie, wykonawca konsorcjum firm „VIABUD” – „ALMAR”, prace w trakcie realizacji. Wybudowano już ściany budynku magazynowego oraz fundamenty kapitanatu. Trwają też prace przy nabrzeżu, powstaje tzw. oczep dolny.
Na zapleczu Pl.Wolności – postój Taxi,  po robotach kanalizacyjnych, prowadzone są prace  odtworzeniowe drogi dojazdowej.
Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi dojazdowej od ul. Przemysłowej do bloku nr 1 wraz z budową parkingu.

Przystąpiono do remontów szkół i przedszkoli:
Wykonano remont sal oraz dwóch punktów sanitarnych w Przedszkolu nr 2 w Czarnkowie – wykonawca PHUP Józef Wojtkowiak. Za środki z oszczędności uzyskanych na realizacji  tych robót zlecono wymianę wykładziny w jednej z sal.
W budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Rolnej wymieniono stolarkę okienną – wykonawcą była firma GROBUD Sp z.o.o. Obecnie trwają tam prace remontowo-modernizacyjne prowadzone przez  firmę MIRTECH Miron Skrzeczkowski.
W szkole Podstawowej wymieniane są oprawy i instalacje oświetleniowe w siedmiu salach lekcyjnych – wykonawca MIRTECH Miron Skrzeczkowski.
W Gimnazjum przeprowadzono remont jednej klasy i pokoju pedagoga. 
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

Poinformowano Energolinię oraz Wielkopolską Spółkę Gazownictwa o trybie postępowania prowadzącego do ustalenia służebności przesyłowych w sprawach dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Podpisano protokół uzgodnień w sprawie nabycia na rzecz Gminy nieruchomości przy ul. Chodzieskiej przeznaczonych pod drogę dojazdową od firmy Reroń.

Sprzedano nieruchomość dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej na rzecz Kazimierza Bielejewskiego.

Wydano dwie decyzje na podział nieruchomości przy ul. Ppłk. Z. Orłowskiego w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Zawarto umowę dzierżawy z Panem Wenda na grunt przy ul. Harcerskiej z przeznaczeniem na parking. 

Zawarto umowę najmu z kawiarnią „Melanż Cafe” przy ul. Kościuszki 6 na prowadzenie ogródka gastronomicznego w sierpniu i wrześniu br.

Dokonano weryfikacji wykazów gospodarstw rolnych położonych na terenie gminy 
w związku z powszechnym spisem rolnym. W dniach 9-23.08.2010 r. dokonano obchodu przedspisowego.  
PODATKI I OPŁATY: 
Umorzono jeden podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 5 824 zł, jeden podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 44 zł, a także jedną opłatę od posiadania psów na 267 zł.
GOSPODARKA LOKALOWA

W okresie międzysesyjnym w budynkach komunalnych wykonano szereg prac remontowych, były to m.in.:

Remont elewacji w budynku przy ul. Kościuszki 3,

Ocieplenie ściany od strony podwórza wraz z wymianą okien oraz parapetów na klatce schodowej przy Pl. Wolności 2.  W ocieplonej ścianie wymieniono też okna w lokalach mieszkalnych.
Remont klatki schodowej i elewacji frontowej przy ul. Sikorskiego 8.
Dostosowanie długości dojść ewakuacyjnych w Hotelu LIDIA przy ul. Przemysłowej 2A przez wymianę stolarki drzwiowej (3 sztuki), montaż klapy dymnej.
Wyremontowano pokrycia dachowe na budynku mieszkalnym przy Pl. Wolności 8 oraz na pomieszczeniach gospodarczych przy ul. Rybaki 5,

W budynku mieszkalnym przy ul. Sikorskiego 29 zamontowano instalację kominową, wykonano instalację c.o. gazowego z montażem kotła dwufunkcyjnego gazowego 
i rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody. 

Wyremontowano lub przebudowano śmietniki przy ul. Kościuszki 81, 47, 59A, i ul. Rybaki 18. Przy ul. Pocztowej 4, 5, 7 - przestawiono śmietnik z ułożeniem posadzki i dojścia 
z polbruku.
Ponadto wykonano szereg drobnych prac remontowych w budynkach komunalnych takich jak: przestawienie pieców, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, usuwanie przecieków itp.

Przeprowadzono ekspertyzę budowlaną dla budynku przy Pl. Powstańców Wlkp. 1

Poza remontami w okresie sprawozdawczym wydano 6 zarządzeń w sprawie rozłożenia zaległości z tytułu czynszów na raty. Wypowiedziano trzy umowy najmu lokalu mieszkalnego. Skierowano do sądu sześć spraw o zapłatę należności czynszowych.  Siedem spraw oddano do egzekucji komorniczej. 

Przeprowadzono przetarg na wynajem lokalu użytkowego przy placu Wolności 14, najemcą została pani Danuta Grześko, zam. Śmieszkowo.

PROMOCJA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA:

W związku z okresem wakacyjnym szczególny nacisk położono na promocję kompleksu basenów. Zlecono promocję w kilku wydawnictwach, m.in. w Newsweeku (nakład 50 tyś egz.) oraz w „Echo Poznań” (nakład 45 tys. egz.).

Warto zauważyć, że wpływy do budżetu miasta z OSiR’u tylko w m-cu lipcu były większe niż w całym roku 2008r. 
Współpracowano z TVP Poznań przy zorganizowaniu scenariusza i planu zdjęciowego podczas nagrywania filmu o atrakcjach turystycznych Czarnkowa z cyklu „Wielkopolska na Wakacje”, który został wyemitowany w TVP Poznań. Film cały czas jest i będzie dostępny w Internecie. 

W związku z zakończeniem prac przy modernizacji Placu Wolności i ulic przyległych opracowano okolicznościowy folder ze zdjęciami autorstwa Sławomira Czarneckiego ukazującymi przebieg prac oraz porównanie centrum Czarnkowa sprzed i po modernizacji. Na uroczystość otwarcia zamówiono też banery i inne materiały promocyjne.
Na imprezie pn. „Miasteczko pełne Gwiazd” w Chodzieży promującej projekty unijne, promowano projekt czarnkowskiej przystani jachtowej.
Współpracowano z Miejskim Centrum Kultury przy organizacji i promocji „Dnia Spieczonego Bliźniaka”.
ORGANIZACJA PRACY URZĘDU

Od 1 sierpnia na stanowisku ds. informatyzacji zatrudniono nowego informatyka Pana Piotra Marcińczaka.
WYKAZ ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA WYDANYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM (od 1 lipca do 25 sierpnia 2010)
	NR  ZARZĄDZENIA
	Z DNIA
	W SPRAWIE

	319/2010
	01.07.2010
	w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki gruntu dla poprawienia warunków przyległej nieruchomości

	320/2010
	01.07.2010
	w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych

	321/2010
	02.07.2010
	w sprawie umorzenia zaległości powstałych w wyniku niepłacenia czynszu

	322/2010
	07.07.2010
	w sprawie rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za lokal mieszkalny

	323/2010
	08.07.2010
	w sprawie rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za lokal mieszkalny

	324/2010
	14.07.2010
	w sprawie opłat za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego z zasobów Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Czarnkowie

	325/2010
	14.07.2010
	w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie do zarządzania Wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego w Czarnkowie

	326/2010
	14.07.2010
	w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia składu komisji przetargowej, warunków i regulaminu przetargu na najem lokalu użytkowego mieszczącego się w Czarnkowie przy pl. Wolności 14

	327/2010
	15.07.2010
	w sprawie rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za lokal mieszkalny

	328/2010
	20.07.2010
	w sprawie schematu zarządzania zbiorami danych osobowych w Urzędzie Miasta Czarnków oraz powołania administratora bezpieczeństwa informacji i administratora systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych

	329/2010
	23.07.2010
	w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miasta Czarnków w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

	330/2010
	28.07.2010
	w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Miasta Czarnków w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny

	331/2010
	28.07.2010
	w sprawie rozłożenia na raty zaległości wraz z odsetkami z tytułu czynszu za lokal  mieszkalny

	332/2010
	30.07.2010
	w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miasta Czarnków za 2009 rok

	333/2010
	30.07.2010
	w sprawie informacji z wykonania budżetu za II kwartał 2010

	334/2010
	6.08.2010
	w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 rok

	335/2010
	23.08.2010
	w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół 
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Czarnków

	336/2010
	25.08.2010
	w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej, siłowni, sauny oraz sali gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Czarnkowie 


